⚜ ALKASIK KINGDOM (AK)

KẾ HOẠCH XÂY MỚI HỆ THỐNG — MASTER IMPLEMENTATION PLAN v1.0

Bản review trước khi thực hiện | Trạng thái: DRAFT FOR HÙNG VƯƠNG REVIEW

| Trường | Giá trị |
| --- | --- |
| Project | Alkasik Kingdom (AK) |
| Mục tiêu | Xây hệ thống mới độc lập hoàn toàn, có thể thay thế và archive Alkasik legacy sau khi hoàn thiện. |
| Nguyên tắc chính | Không import code cũ, không liên kết runtime với Alkasik legacy, chỉ kế thừa pháp lý/tri thức/lessons đã kiểm chứng. |
| Căn cứ pháp lý | ALKASIK Constitution v1.1 FINAL; ALKASIK_STATE_CORPUS_v1.0 FINAL. |
| Chủ quyền | Hùng Vương |
| Ngôn ngữ vận hành | Tiếng Việt; tiếng Anh dùng cho code/API/tài liệu kỹ thuật. |
| Prepared by | Janus Command Centre |

# 1. Tóm tắt quyết định chiến lược

Alkasik Kingdom (AK) là hệ thống mới, độc lập chủ quyền, không phải refactor trực tiếp của Alkasik legacy.

Alkasik legacy được đóng băng ở chế độ Maintenance Only, chỉ dùng làm nguồn tri thức, pháp lý, report, lesson và corpus để chuyển hóa có kiểm soát.

AK sẽ được xây từ đầu với framework agent, governance gate, memory pipeline, dashboard, connector, workflow và execution architecture ngay từ bootstrap.

Mục tiêu cuối là AK vận hành độc lập, đủ năng lực thay thế hoàn toàn Alkasik legacy; sau khi xác minh, Alkasik legacy sẽ được archive theo Archive Governance, không xóa trực tiếp.

# 2. Căn cứ pháp lý bắt buộc

| Căn cứ | Yêu cầu áp dụng vào AK |
| --- | --- |
| Chủ quyền tối cao | Hùng Vương là Chủ quyền tối cao; mọi agent, module, bot, workflow, dashboard, dataset và hạ tầng chỉ tồn tại để phục vụ mục tiêu do Hùng Vương xác lập. |
| Safety First | An toàn quan trọng hơn tốc độ; sinh tồn quan trọng hơn lợi nhuận. |
| Backup First | Không thay đổi hệ thống live nếu chưa backup. |
| Archive First, Delete by Policy | Không xóa trực tiếp tài sản quan trọng; mọi cleanup phải đi qua classification, retention, archive và audit. |
| Risk Kernel | Risk Kernel là vùng bất khả xâm phạm; thay đổi liên quan risk/execution/live mode cần Sage Review và Hùng Vương Approval nếu làm tăng risk. |
| Non-Bypassable Execution Gate | Mọi execution phải đi qua Intent → Authorization/Risk Gate → Execution Gateway → Venue Adapter → Venue. |
| Memory Governance | Mọi lesson/memory/dataset phải có source, owner, reviewer, status, version/lineage và kiểm chứng trước training chính thức. |
| Agent Accountability | Mọi hành động của agent phải audit được, truy vết được và giải thích được. |

# 3. Nguyên tắc thiết kế AK

| Nguyên tắc | Diễn giải |
| --- | --- |
| Independence First | AK không import code cũ, không dùng path runtime cũ, không phụ thuộc dashboard/API/database cũ. |
| Governance Before Execution | Governance, Sage Gate, policy và audit phải có trước khi có execution. |
| Framework First | Agent framework, memory framework, workflow framework và connector framework được tạo từ đầu, không chắp vá sau. |
| Small Core, Extend by Modules | Core AK phải nhỏ, rõ, dễ test; mở rộng qua module/plugin có registry. |
| Observe-Only Default | Dashboard/control center mặc định chỉ quan sát; command control phải có auth, approval, audit và terminal readback. |
| Archive, Not Delete | File tạm, report tạm, artifact tạm được đánh dấu và archive khi xong phase. |
| Learning More by Storing Less | Ưu tiên distill lesson/skill/capability thay vì tích trữ dữ liệu thô không kiểm soát. |

# 4. Kiến trúc thư mục mục tiêu

AK/
├── sovereign/              # Hiến pháp, State Corpus, legal registry, authority model
├── governance/             # Sage, risk law, policy engine, approval gates
├── agents/                 # Janus, Sage, Hermes, Iris, Helen, Lang Liêu, Yết Kiêu
├── memory/                 # LanceDB, lessons, datasets, lineage, distillation, skill registry
├── intelligence/           # Market, civilization, research, signal intelligence
├── execution/              # Execution intent, gateway, venue adapters, trading/backtest runtime
├── infrastructure/         # VPS, MT5 host, observability, security, deployment
├── interface/              # AK Control Center, API, gateway, dashboards
├── connectors/             # Telegram, email, filesystem, Git, OpenAI/OpenRouter, MT5, etc.
├── pipelines/              # Observe→Analyze→Decide→Execute→Learn→Distill pipeline
├── workflows/              # Mission workflows, approval workflows, daily cycles
├── datasets/               # Canonical datasets with owner/source/lineage
├── tools/                  # Dev/refactor/audit/safety tools
├── tests/                  # Unit, integration, governance, risk, dry-run tests
├── docs/                   # Architecture, operations, SOP, reports
├── data/                   # Runtime generated data, system maps, non-canonical data
├── logs/                   # Runtime, audit, agent, execution logs
├── archive/                # Legacy import, temp artifacts, historical snapshots
└── backups/                # Pre-change and recovery backups

# 5. Chính sách chuyển giao từ Alkasik legacy sang AK

| Nhóm | Chuyển sang AK? | Cách chuyển |
| --- | --- | --- |
| Hiến pháp / State Corpus | Có | Đưa vào sovereign/legal_sources/ và tạo bản AK-adapted constitution mapping. |
| Governance, Risk Law, Memory Law, Agent Law | Có | Chuyển nội dung, không chuyển code. Chuẩn hóa thành policy files và law registry. |
| Reports, lessons, decision traces | Có điều kiện | Chuyển vào memory/legacy_corpus/ sau khi gắn metadata, source hash, status. |
| Dataset có giá trị | Có điều kiện | Chỉ chuyển nếu có owner, canonical source, lineage/checksum. Nếu thiếu → quarantine. |
| Trading strategy logic | Có chọn lọc | Chỉ chuyển design/spec/lesson. Không copy bot/runtime code cũ. |
| config_loader.py, database, api, api_gateway | Không | Technical debt; không migrate code. Chỉ dùng audit để học bài học kiến trúc. |
| Dashboard cũ | Không | Xây AK Control Center mới. |
| Runtime/MT5 scripts cũ | Không trực tiếp | Chỉ chuyển SOP/lessons; viết lại adapters theo AK Execution Gate. |

# 6. Agent Framework từ ngày đầu

| Agent | Vai trò AK | Framework/Module bắt buộc | Deliverable ban đầu |
| --- | --- | --- | --- |
| Janus | Orchestrator/Hành pháp trung tâm | Mission router, task graph, approval routing, report aggregator | agents/janus/agent.py + workflows/janus_mission_cycle.yaml |
| Sage | Tư pháp/Governance/Risk | Policy engine, risk validator, veto gate, protected module registry | governance/sage_policy_engine.py + PROTECTED_MODULES.md |
| Hermes | Memory/Training/Archive | LanceDB adapter, lesson registry, dataset registry, distillation pipeline | memory/registry.py + memory/pipelines/distill_lesson.py |
| Iris | Market/Economic Intelligence | Market data connectors, strategy research, portfolio analysis | intelligence/iris/market_intel.py |
| Helen | Information/Civilization Intelligence | News/research validator, info classification, macro analysis | intelligence/helen/info_validator.py |
| Lang Liêu | Engineering/Architecture/Coder | OpenCode/Codex connector, sandbox, code review, test runner | agents/lang_lieu/dev_orchestrator.py |
| Yết Kiêu | Security/Infrastructure/Runtime | VPS monitor, MT5 observer, incident response, observability | infrastructure/yet_kieu/runtime_monitor.py |

# 7. Dashboard / AK Control Center

| Board | Mục đích | Quy tắc an toàn |
| --- | --- | --- |
| Mission Board | Xem nhiệm vụ, trạng thái, owner, reviewer, approval gate | Observe-only mặc định; command cần confirmation và audit. |
| Agent Board | Theo dõi agent health, role, queue, current mission | Không cho agent tự mở rộng quyền hạn. |
| Governance Board | Hiển thị policy, Sage review, veto, compliance status | Không cho sửa Risk Kernel từ dashboard. |
| Memory Board | Lesson, dataset, corpus, quarantine, distillation status | Draft/Quarantine không vào training. |
| Infrastructure Board | VPS, MT5, service health, logs, incidents | Yết Kiêu chỉ execute approved SOP. |
| Execution Board | Paper/Demo/Live Limited/Live Full, venue adapters, risk gates | No direct execution; fail closed. |

# 8. Pipeline và workflow chuẩn

Observe
→ Collect Evidence
→ Classify Information
→ Analyze
→ Draft Recommendation
→ Sage/Hermes/Iris/Helen/Lang Liêu/Yết Kiêu Review nếu cần
→ Janus Decision Package
→ Hùng Vương Approval nếu vượt quyền
→ Execute Approved SOP
→ Audit Log
→ Learn
→ Distill Lesson
→ Update Registry / Skill / Capability

| Workflow | Owner chính | Output |
| --- | --- | --- |
| Daily Governance Cycle | Janus + Sage | Daily status, blocked risks, pending approvals. |
| Daily Memory Cycle | Hermes | New lessons, quarantine queue, approved corpus updates. |
| Daily Infrastructure Cycle | Yết Kiêu | Runtime/VPS/MT5 health, incident list, recommendations. |
| Market Intelligence Cycle | Iris + Helen | Market state, economic context, strategy implications. |
| Engineering Cycle | Lang Liêu + Sage | Code plan, tests, risk classification, implementation report. |
| Weekly Council Review | All agents | Policy updates, backlog prioritization, roadmap adjustment. |

# 9. Connectors cần thiết từ bootstrap

| Connector | Mức ưu tiên | Chức năng | Điều kiện an toàn |
| --- | --- | --- | --- |
| Filesystem | P0 | Đọc/ghi file dự án, artifact, logs | Không xóa; archive theo policy. |
| Git | P0 | Version control, branch, diff, rollback | Mọi thay đổi lớn qua branch/test. |
| OpenAI/OpenRouter | P0 | LLM reasoning/model routing | Không log API key. |
| OpenCode/Codex | P0 | Lang Liêu coding/review | Chỉ chạy trong sandbox/branch, có report. |
| LanceDB | P0 | Memory/vector store | Có registry, owner, source, status. |
| Telegram | P1 | Command/control nhẹ | Auth + confirmation + audit. |
| Email/Gmail | P2 | Báo cáo, alert, tài liệu | Không gửi secret. |
| MT5 | P2/P3 | Venue adapter, initially observe/paper | Không direct execution; qua Execution Gate. |

# 10. Roadmap triển khai chi tiết

| Phase | Thời lượng | Nhiệm vụ chính | Kết quả | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 - Legal Lock & Project Charter | 1-2 ngày | Tạo AK charter, legal import, no-link policy, archive rules | AK_PROJECT_CHARTER.md; AK_NO_LEGACY_RUNTIME_POLICY.md | Janus + Sage |
| Phase 1 - Bootstrap Skeleton | 1-2 ngày | Tạo folder, pyproject, env template, registry skeleton, temp artifact governance | AK folder structure; README; .env.example; scripts/checks | Lang Liêu + Hermes |
| Phase 2 - Governance Core | 3-5 ngày | Policy engine, protected module registry, approval gate, audit model | governance/policy_engine.py; PROTECTED_MODULES.md; tests/governance | Sage + Lang Liêu |
| Phase 3 - Agent Framework | 5-7 ngày | BaseAgent, AgentContext, TaskEnvelope, ReportEnvelope, role boundaries | agents/base.py; agents/*/agent.py; agent registry | Janus + Lang Liêu |
| Phase 4 - Memory Framework | 5-7 ngày | LanceDB adapter, lesson registry, dataset registry, quarantine, lineage | memory/registry.py; memory/lancedb_adapter.py; dataset schema | Hermes |
| Phase 5 - Workflow Engine | 5-7 ngày | Mission lifecycle, approval workflow, daily cycles, council review | workflows/*.yaml; workflow_runner.py | Janus + Sage |
| Phase 6 - Interface/Control Center | 7-14 ngày | AK Control Center observe-only, boards, audit log viewer | interface/control_center; dashboard spec; API read-only | Lang Liêu + Yết Kiêu |
| Phase 7 - Infrastructure & Connectors | 7-14 ngày | Filesystem/Git/LLM/OpenCode/LanceDB connectors; MT5 observe adapter | connectors/*; infrastructure/health_check.py | Yết Kiêu + Lang Liêu |
| Phase 8 - Intelligence & Execution Sandbox | 14-21 ngày | Iris/Helen intelligence loops, execution intent sandbox, paper mode only | intelligence modules; execution sandbox; tests | Iris + Helen + Sage |
| Phase 9 - Legacy Knowledge Import | 7-14 ngày | Chuyển legal docs, reports, lessons vào corpus, không code | memory/legacy_corpus registry; quarantine/approved split | Hermes + Sage |
| Phase 10 - Replacement Readiness | 15+ ngày | AK vận hành độc lập, đủ dashboard/workflow/memory/governance; Alkasik legacy archive plan | AK_READINESS_REPORT.md; LEGACY_ARCHIVE_PLAN.md | Janus + All Agents |

# 11. Checklist thực hiện từng bước

Tạo thư mục D:\AlkasikKingdom hoặc D:\AK theo quyết định của Hùng Vương.

Giải nén bootstrap package vào thư mục tạm, chạy dry-run trước, chỉ apply khi report sạch.

Tạo AK_PROJECT_CHARTER.md xác nhận AK độc lập, không runtime link với Alkasik legacy.

Copy legal docs sang sovereign/legal_sources/ dưới dạng source artifact, không chỉnh nội dung gốc.

Tạo sovereign/legal_index.yaml để map Constitution, State Corpus, Law, SOP.

Tạo governance policy engine và PROTECTED_MODULES.md trước mọi execution.

Tạo BaseAgent framework và registry cho 7 agent.

Tạo memory registry, lesson schema, dataset schema, LanceDB adapter.

Tạo workflow runner cho Observe→Analyze→Decide→Execute→Learn.

Tạo Control Center observe-only, chưa bật command control.

Tạo connectors an toàn: filesystem, git, LLM, OpenCode, LanceDB.

Tạo tests: compile, import, governance, policy, memory schema, workflow dry-run.

Import tri thức legacy theo từng batch: legal → reports → lessons → dataset; thiếu metadata thì quarantine.

Sau mỗi phase: tạo report, mark temp artifacts, archive artifacts tạm nếu phase complete.

Chỉ khi AK đủ readiness mới lập kế hoạch archive Alkasik legacy.

# 12. Approval Gates và tiêu chí hoàn thành

| Gate | Điều kiện pass | Người/Agent kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| G0 Legal Gate | AK charter không trái Constitution/State Corpus; no-link policy rõ ràng | Sage + Hùng Vương |
| G1 Structure Gate | Folder chuẩn, root sạch, không file tạm lẫn root | Janus + Hermes |
| G2 Governance Gate | Policy engine, protected modules, audit log hoạt động | Sage |
| G3 Agent Gate | Agent có role boundary, task/report envelope, không tự mở quyền | Janus + Sage |
| G4 Memory Gate | Lesson/dataset có owner/source/status/lineage; quarantine hoạt động | Hermes + Sage |
| G5 Interface Gate | Dashboard observe-only; command chưa bật hoặc có auth/audit/confirmation | Yết Kiêu + Sage |
| G6 Execution Gate | No direct execution; sandbox/paper only; fail closed | Sage + Iris + Yết Kiêu |
| G7 Replacement Gate | AK có thể chạy độc lập; legacy chỉ còn archive source | Janus + Hùng Vương |

# 13. Rủi ro chính và biện pháp kiểm soát

| Rủi ro | Tác động | Kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| Mang technical debt từ Alkasik cũ sang AK | AK sẽ rối như legacy | Cấm import code cũ; chỉ chuyển tri thức/lesson/spec. |
| Agent tự phát triển vượt quyền | Mất kiểm soát governance | Role boundary, Sage policy, audit log, approval gates. |
| Memory phình to không kiểm chứng | Training sai, quyết định sai | Quarantine, source hash, reviewer, distillation. |
| Dashboard thành execution bypass | Rủi ro giao dịch/hạ tầng | Observe-only mặc định; command qua authorization/risk gate. |
| Connector lộ secret | Mất credential | Không log secret; .env template; credential protection SOP. |
| Xóa nhầm legacy data | Mất bằng chứng/tri thức | Archive First; không delete trực tiếp; backup trước migration. |

# 14. Danh sách file cần tạo trong bootstrap AK

AK_PROJECT_CHARTER.md
AK_NO_LEGACY_RUNTIME_POLICY.md
README.md
.env.example
pyproject.toml
sovereign/legal_sources/ALKASIK_CONSTITUTION_v1.1_FINAL.docx
sovereign/legal_sources/ALKASIK_STATE_CORPUS_v1.0_FINAL.docx
sovereign/legal_index.yaml
governance/policy_engine.py
governance/protected_modules.yaml
docs/architecture/CURRENT_AK_ARCHITECTURE.md
docs/architecture/TARGET_AK_ARCHITECTURE.md
docs/operations/AK_OPERATION_MANUAL.md
agents/base.py
agents/registry.py
agents/janus/agent.py
agents/sage/agent.py
agents/hermes/agent.py
agents/iris/agent.py
agents/helen/agent.py
agents/lang_lieu/agent.py
agents/yet_kieu/agent.py
memory/registry.py
memory/schemas/lesson.schema.json
memory/schemas/dataset.schema.json
pipelines/observe_analyze_decide_execute_learn.yaml
workflows/daily_governance_cycle.yaml
interface/control_center/README.md
connectors/filesystem_connector.py
connectors/git_connector.py
connectors/llm_connector.py
tests/test_governance_policy.py
tests/test_agent_boundaries.py
tests/test_memory_schema.py
scripts/checks/ak_health_check.py
scripts/maintenance/mark_temp_artifacts.py
scripts/maintenance/archive_temp_artifacts.py

# 15. Kế hoạch 7 ngày đầu

| Ngày | Việc cần làm | Kết quả review |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | Tạo AK project charter, no-legacy-runtime policy, folder skeleton | Hùng Vương review charter. |
| Day 2 | Import legal docs vào sovereign/legal_sources, tạo legal_index.yaml | Sage xác nhận legal mapping. |
| Day 3 | Tạo governance policy engine skeleton + protected modules | Sage review G2. |
| Day 4 | Tạo BaseAgent + 7 agent skeleton + task/report envelopes | Janus review agent boundary. |
| Day 5 | Tạo memory registry + lesson/dataset schema + quarantine rules | Hermes review memory schema. |
| Day 6 | Tạo workflow runner + daily governance/memory cycle | Janus/Sage dry-run. |
| Day 7 | Tạo AK Control Center spec observe-only + health check script | Yết Kiêu review infrastructure. |

# 16. Những việc KHÔNG làm trong giai đoạn đầu

Không copy code runtime cũ từ Alkasik sang AK.

Không kết nối live MT5 hoặc broker ở Phase 0-7.

Không bật dashboard command control trước khi có auth/audit/confirmation.

Không đưa memory chưa kiểm chứng vào training.

Không cho agent tự sửa policy, tự tăng quyền hoặc tự thay đổi risk.

Không xóa Alkasik legacy; chỉ archive khi AK replacement gate đã pass.

# 17. Khuyến nghị thực hiện

Nên bắt đầu bằng một bootstrap package cho AK với phạm vi nhỏ nhưng chuẩn: legal lock, skeleton, governance gate, agent base, memory schema, workflow dry-run và observe-only control center. Sau khi Hùng Vương review file kế hoạch này, Janus sẽ tạo package bootstrap AK v0.1 để thực thi Phase 0–1.

Phê duyệt đề xuất:

| Hạng mục | Quyết định |
| --- | --- |
| Tên project | Alkasik Kingdom (AK) |
| Đường dẫn đề xuất | D:\AlkasikKingdom hoặc D:\AK |
| Quan hệ với Alkasik legacy | Không runtime link, không import code cũ, chỉ dùng làm nguồn tri thức/archive. |
| Bước tiếp theo sau review | Tạo AK Bootstrap v0.1 package. |